UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias · Ciencia de la Computación

# PRÁCTICA CALIFICADA 02
TriageVoz Rural

Diseño, implementación y evaluación del avance de una PWA
con interfaces no convencionales

Curso: CC451 · Interacción Humano Computador

Integrantes del Grupo 10:

• Santa Cruz Basilio, Jesus Diego — 20235005G
• López Arteaga, César Omar — 20215508C
• Pumayauli Evangelista, Bryan José — 20212209E

Período: 2026-II

Documentos de base: Tarea LEC06 y Tarea LEC07

Fecha: 13 de octubre de 2026

# Resumen ejecutivo

TriageVoz Rural es un prototipo académico de pre-triaje para postas de salud rurales. Integra una silueta corporal táctil, transcripción opcional de voz, respuestas escritas, confirmación explícita de información, síntesis de datos para un resumen y colaboración demostrativa mediante un código de caso. La plataforma se implementa como PWA con preferencias persistentes y modo de resumen determinista; puede configurarse opcionalmente un modelo remoto desde el servidor.

La presente entrega deriva de LEC06 (17 RF, 10 RNF y 10 HU) y del caso de uso mejorado CU-07-01-M de LEC07. Para atender los requisitos generales de PC2 se agregan cinco HU (HU-11 a HU-15), cinco RF (RF-18 a RF-22) y tres RNF (RNF-11 a RNF-13). Se distingue rigurosamente lo implementado de lo parcial, simulado y pendiente.

ALCANCE Y SEGURIDAD: el software se usa exclusivamente con casos sintéticos. No reemplaza atención médica, no produce diagnóstico ni prioridades clínicas validadas, y los accesos al rol médico no autentican profesionales. No se debe utilizar con información real de pacientes.

# 1. Problema y justificación

Las postas rurales pueden atender personas con conectividad intermitente, alfabetización digital heterogénea, condiciones de discapacidad y disponibilidad restringida de profesionales remotos. Una interfaz basada exclusivamente en formularios puede dificultar la descripción de síntomas. LEC06 propone un canal por voz o tacto; LEC07 reorganiza el recorrido en una entrevista adaptable con confirmación, corrección y estados verificables de remisión.

Objetivo general: desarrollar y evaluar un avance de aplicación inteligente con interacción no convencional que permita documentar de manera comprensible un relato ficticio de síntomas y mostrar cómo podría transferirse para revisión profesional, sin asumir validez clínica.

# 2. Análisis manual de stakeholders

Análisis cualitativo efectuado a partir del escenario LEC06–LEC07. Es un ejercicio de diseño no automatizado ni una investigación de campo: no se realizaron entrevistas a pacientes ni validación con personal clínico.

| Stakeholder | Tipo | Necesidad o influencia | Consecuencia para el diseño |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciente rural | Principal | Relatar molestias sin tecnicismos | Voz, texto y silueta, ayuda contextual |
| Técnico/enfermero | Principal | Apoyo y transferencia de información | Revisar confirmaciones y estado de envío |
| Médico remoto | Principal | Evaluar relatos remitidos | Vista de resumen y respuesta diferenciada |
| Paciente adulto mayor | Principal: diversidad | Lectura y motricidad | Controles grandes, ritmo y tipografía |
| Paciente con discapacidad visual | Principal: diversidad | No depende de silueta | Lectura por voz / campos alternativos |
| Paciente con discapacidad auditiva | Principal: diversidad | Acceso a todo lo hablado | Texto siempre equivalente |
| Paciente con discapacidad motora | Principal: diversidad | Evitar puntería fina | Voz o escritura en vez de tocar silueta |
| Paciente con dificultad cognitiva/lectora | Principal: diversidad | Preguntas comprensibles | Una pregunta por pantalla, ayuda simple |
| Paciente quechuahablante | Principal: diversidad | Preferencia lingüística | Quechua indicado como simulado, sin validación |
| Administrador | Secundario | Gestionar permisos | RF-17 pendiente, no fingir autenticación |
| Responsable de posta / red de salud | Secundario | Continuidad de atención | Trazabilidad de recepción; privacidad |
| Proveedor LLM / navegador / conectividad | Infraestructura | Disponibilidad y datos | Fallback, dependencia ASR, API en servidor |
| Cuidador o acompañante autorizado | Invisibilizado | Apoyo durante interacción | Asistencia humana cuando se requiera |

# 3. PACT: Personas, Actividades, Contextos y Tecnologías

Se utiliza la metodología PACT para transformar condiciones de uso en decisiones de interacción, incluida la discapacidad, sin generalizar que todos los pacientes rurales poseen el mismo nivel digital.

| Dimensión | Observación contextual | Requisito de diseño derivado |
| --- | --- | --- |
| P · Personas | Diversidad lectora, visual, motora, auditiva, cognitiva y lingüística | Equivalencia voz/texto/tacto; alto contraste; no imponer términos técnicos |
| A · Actividades | Contar la molestia, localizarla, aclarar preguntas, confirmar, remitir y revisar | Preguntas progresivas, reversibilidad, confirmaciones antes de registrar |
| C · Contextos | Posta rural; estrés y ruido; conexión intermitente; móvil compartido | Controles amplios, mensajes calmados, guardar solo casos ficticios pendientes |
| T · Tecnologías | Smartphone o laptop, navegador PWA, Web Speech, Node, LLM opcional | PWA adaptable, alternativa textual, adaptador de modelo y estados verificables |

## 3.1. Actividades y relaciones con requisitos

| Actividad | Riesgo de interacción | RF/RNF vinculados |
| --- | --- | --- |
| Elegir modalidad y accesibilidad | Barrera visual/lectora | RF-02, RF-03, RF-18; RNF-01, RNF-08 |
| Señalar zona corporal | No conocer nombre anatómico | RF-04, RF-05, RF-08 |
| Contestar preguntas | Error de ASR o comprensión | RF-06, RF-07, RF-09, RF-16; RNF-07 |
| Corregir y confirmar | Registrar datos falsos | RF-08, RF-10; RNF-12 |
| Generar resumen | Confundir IA con diagnóstico | RF-10, RF-11, RF-12, RF-15 |
| Enviar y recuperar | Confundir guardado con recibido | RF-13, RF-14, RF-20; RNF-09 |
| Revisión remota | Acceso sin autorización | RF-17, RF-19; RNF-05/06 pendientes |

# 4. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las primeras diez HU corresponden al alcance LEC06; se reexpresan en forma comprobable según LEC07. HU-11 a HU-15 amplían cobertura obligatoria PC2. Los criterios son especificaciones de prueba, no resultados con usuarios reales.

## HU-01: Seleccionar idioma y accesibilidad

Como Paciente rural, quiero seleccionar idioma y accesibilidad, para ajustar la interacción.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado inicio, cuando activo contraste, entonces se aplica y permanece al volver; quechua señala simulación.

## HU-02: Marcar una región en la silueta

Como Paciente rural, quiero marcar una región en la silueta, para describir dónde tengo molestias.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado pantalla de zona, cuando selecciono la región, entonces se resalta y pide confirmar; puedo corregir.

## HU-03: Dictar la zona corporal

Como Paciente con barreras visuales o motoras, quiero dictar la zona corporal, para evitar depender del tacto.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado micrófono compatible, cuando dicto una zona, entonces muestra transcripción editable y exige confirmación.

## HU-04: Responder preguntas mediante voz o texto

Como Paciente rural, quiero responder preguntas mediante voz o texto, para comunicar síntomas.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado entrevista, cuando respondo, entonces se guarda la respuesta y puedo regresar para editar.

## HU-05: Solicitar reformulación

Como Paciente con dificultad de comprensión, quiero solicitar reformulación, para entender la pregunta.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado una pregunta, cuando pulso “explicarlo”, entonces se presenta alternativa simple sin perder contexto.

## HU-06: Visualizar resumen estructurado

Como Médico remoto, quiero visualizar resumen estructurado, para examinar relato.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado cuestionario confirmado, cuando se genera, entonces aparecen región, motivo, inicio, intensidad y otros.

## HU-07: Visualizar orientación identificada como no clínica

Como Técnico de salud, quiero visualizar orientación identificada como no clínica, para priorizar revisión humana.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado el resumen, cuando veo la sugerencia, entonces se indica revisión profesional pendiente; no diagnóstico.

## HU-08: Abrir un caso y responder

Como Médico remoto, quiero abrir un caso y responder, para apoyar a la posta.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado código ficticio, cuando abro caso, entonces veo relato y puedo confirmar recepción y responder en rol simulado.

## HU-09: Conocer límites de la ia

Como Paciente, quiero conocer límites de la IA, para no confundir pre-triaje con diagnóstico.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado cualquier pantalla, entonces es visible el aviso de uso ficticio y de sustitución no permitida.

## HU-10: Administrar usuarios y permisos

Como Administrador, quiero administrar usuarios y permisos, para controlar acceso.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado un entorno de producción, solo profesionales autenticados podrían consultar; PENDIENTE en demo.

## HU-11: Conservar preferencias de interacción

Como Paciente recurrente, quiero conservar preferencias de interacción, para no reconfigurar cada vez.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado contraste guardado, cuando actualizo la página, entonces persiste en el mismo navegador.

## HU-12: Compartir un caso sintético mediante código

Como Personal de posta y rol médico, quiero compartir un caso sintético mediante código, para colaborar.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado caso enviado, cuando se consulta código en otra pestaña, entonces se muestra mismo relato y su estado.

## HU-13: Retomar el envío pendiente

Como Paciente con red intermitente, quiero retomar el envío pendiente, para evitar falsos confirmados.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado servidor no disponible, cuando intento enviar, entonces se muestra pendiente; no “recibido”.

## HU-14: Obtener mensajes tranquilos y control

Como Paciente preocupado, quiero obtener mensajes tranquilos y control, para disminuir incertidumbre.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado emoción declarada, el perfil conserva la preferencia; las instrucciones informan sin prometer atención.

## HU-15: Utilizar una pwa instalable

Como Usuario con teléfono o laptop, quiero utilizar una PWA instalable, para acceder desde navegador.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado navegador compatible en origen seguro, manifest y worker permiten instalación/caché estática.

# 5. Requerimientos formales y matriz de trazabilidad

LEC06: RF-01…RF-17 y RNF-01…RNF-10. Extensión PC2: RF-18…RF-22 y RNF-11…RNF-13. Se conserva nomenclatura FR/NFR exigida por el examen. El archivo `docs/05-trazabilidad.csv` permite filtrar los 35 ítems con las columnas exactas del enunciado.

## 5.1. Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad | HU | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Inicio de sesión de pre-triaje | Alta | HU-01 | Implementado |
| RF-02 | Selección de idioma | Alta | HU-01 | Parcial |
| RF-03 | Opciones de accesibilidad | Alta | HU-01 | Implementado |
| RF-04 | Silueta corporal táctil | Alta | HU-02 | Implementado |
| RF-05 | Región corporal mediante voz | Alta | HU-03 | Parcial |
| RF-06 | Entrevista guiada por voz/texto | Alta | HU-04 | Parcial |
| RF-07 | Conversión voz a texto | Alta | HU-04 | Condicional |
| RF-08 | Confirmación de información | Alta | HU-02, HU-03, HU-04 | Implementado |
| RF-09 | Adaptación del lenguaje | Alta | HU-05 | Parcial |
| RF-10 | Estructuración de síntomas | Alta | HU-06 | Parcial |
| RF-11 | Sugerencia de prioridad | Alta | HU-07 | Parcial |
| RF-12 | Generación del resumen | Alta | HU-06 | Implementado |
| RF-13 | Visualización por médico remoto | Alta | HU-08 | Demo |
| RF-14 | Respuesta del médico remoto | Alta | HU-08 | Demo |
| RF-15 | Advertencia limitaciones IA | Alta | HU-09 | Implementado |
| RF-16 | Ayuda contextual | Media | HU-05 | Parcial |
| RF-17 | Administración de usuarios | Media | HU-10 | Pendiente |
| RF-18 | Persistencia de preferencias | Alta | HU-11 | Implementado |
| RF-19 | Compartir casos / colaboración | Alta | HU-12 | Demo |
| RF-20 | Cola de envío diferido | Alta | HU-13 | Parcial |
| RF-21 | Diseño emocional afectivo | Media | HU-14 | Parcial |
| RF-22 | Plataforma PWA instalable | Alta | HU-15 | Implementado |

## 5.2. Requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad | HU | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Accesibilidad visual, auditiva y motriz | Alta | HU-01, HU-02, HU-03 | Parcial |
| RNF-02 | Facilidad de uso | Alta | HU-01, HU-02 | Prototipo |
| RNF-03 | Lenguaje comprensible | Alta | HU-05 | Parcial |
| RNF-04 | Tiempo de respuesta | Media | HU-04 | Por medir |
| RNF-05 | Privacidad y acceso autorizado | Alta | HU-08, HU-10 | Pendiente |
| RNF-06 | Comunicación segura | Alta | HU-08 | Pendiente |
| RNF-07 | Tolerancia fallos de reconocimiento voz | Alta | HU-03, HU-04 | Implementado |
| RNF-08 | Adaptabilidad pantallas | Media | HU-01 | Implementado |
| RNF-09 | Conectividad limitada | Alta | HU-13 | Parcial |
| RNF-10 | Independencia proveedor LLM | Media | HU-06, HU-07 | Parcial |
| RNF-11 | Instalabilidad PWA y offline estático | Alta | HU-15 | Implementado |
| RNF-12 | Reconocer procedencia del dato | Alta | HU-06, HU-09 | Implementado |
| RNF-13 | Diseño emocional y control del usuario | Media | HU-14 | Prototipo |

## 5.3. Matriz completa requisito–HU–estado–aceptación

La tabla siguiente replica la estructura de la PC2: ID Req, descripción, tipo, prioridad, HU, estado y evidencia/criterio de aceptación. Los estados “Parcial”, “Demo” y “Pendiente” se distinguen explícitamente de “Implementado”.

### RF (22 registros)

| ID Req | Descripción | Tipo | Prior. | HU | Estado | Criterio/Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Inicio de sesión de pre-triaje | FR | Alta | HU-01 | Implementado | Inicio permite entrar al recorrido |
| RF-02 | Selección de idioma | FR | Alta | HU-01 | Parcial | Español funcional; quechua solo simulado, sin traducción |
| RF-03 | Opciones de accesibilidad | FR | Alta | HU-01 | Implementado | Persisten alto contraste y tamaño de texto |
| RF-04 | Silueta corporal táctil | FR | Alta | HU-02 | Implementado | Tocar región resalta y exige confirmar |
| RF-05 | Región corporal mediante voz | FR | Alta | HU-03 | Parcial | ASR de navegador si existe; transcripción editable |
| RF-06 | Entrevista guiada por voz/texto | FR | Alta | HU-04 | Parcial | Cuatro preguntas; voz depende de navegador |
| RF-07 | Conversión voz a texto | FR | Alta | HU-04 | Condicional | Web Speech API; si falla se introduce texto |
| RF-08 | Confirmación de información | FR | Alta | HU-02,HU-03,HU-04 | Implementado | Confirmación de zona y revisión final |
| RF-09 | Adaptación del lenguaje | FR | Alta | HU-05 | Parcial | Preguntas simplificadas predefinidas |
| RF-10 | Estructuración de síntomas | FR | Alta | HU-06 | Parcial | Fallback determinista y API opcional |
| RF-11 | Sugerencia de prioridad | FR | Alta | HU-07 | Parcial | Solo requiere revisión sanitaria; sin clasificación clínica |
| RF-12 | Generación del resumen | FR | Alta | HU-06 | Implementado | Resumen a partir de campos confirmados |
| RF-13 | Visualización por médico remoto | FR | Alta | HU-08 | Demo | Consulta de caso por código desde rol médico |
| RF-14 | Respuesta del médico remoto | FR | Alta | HU-08 | Demo | Se almacena respuesta de rol no autenticado |
| RF-15 | Advertencia limitaciones IA | FR | Alta | HU-09 | Implementado | Aviso persistente y nota en resumen |
| RF-16 | Ayuda contextual | FR | Media | HU-05 | Parcial | Botón explicar pregunta y ayuda general manual |
| RF-17 | Administración de usuarios | FR | Media | HU-10 | Pendiente | Sin cuentas ni RBAC; solo roles de demostración |
| RF-18 | Persistencia de preferencias | FR | Alta | HU-11 | Implementado | localStorage guarda idioma, tamaño, contraste y ritmo |
| RF-19 | Compartir casos / colaboración | FR | Alta | HU-12 | Demo | Código de caso, consulta, acuse, respuesta simulada |
| RF-20 | Cola de envío diferido | FR | Alta | HU-13 | Parcial | Borrador ficticio en localStorage; reintento al volver online |
| RF-21 | Diseño emocional afectivo | FR | Media | HU-14 | Parcial | Emoción autodeclarada; tono calmado, mensajes recuperables |
| RF-22 | Plataforma PWA instalable | FR | Alta | HU-15 | Implementado | Manifest, iconos y service worker para assets |

### RNF (13 registros)

| ID Req | Descripción | Tipo | Prior. | HU | Estado | Criterio/Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Accesibilidad visual, auditiva y motriz | NFR | Alta | HU-01,HU-02,HU-03 | Parcial | Controles accesibles; auditoría formal WCAG pendiente |
| RNF-02 | Facilidad de uso | NFR | Alta | HU-01,HU-02 | Prototipo | Cinco pasos, una pregunta a la vez; prueba con usuarios pendiente |
| RNF-03 | Lenguaje comprensible | NFR | Alta | HU-05 | Parcial | Preguntas simples; validar con usuarios |
| RNF-04 | Tiempo de respuesta | NFR | Media | HU-04 | Por medir | Pruebas de rendimiento y umbrales no ejecutados |
| RNF-05 | Privacidad y acceso autorizado | NFR | Alta | HU-08,HU-10 | Pendiente | Acceso por código no es autenticación; prohibidos datos reales |
| RNF-06 | Comunicación segura | NFR | Alta | HU-08 | Pendiente | Servidor local HTTP; HTTPS/TLS para producción pendiente |
| RNF-07 | Tolerancia fallos de reconocimiento voz | NFR | Alta | HU-03,HU-04 | Implementado | Entrada escrita y corrección disponible |
| RNF-08 | Adaptabilidad pantallas | NFR | Media | HU-01 | Implementado | CSS adaptable a móvil y laptop |
| RNF-09 | Conectividad limitada | NFR | Alta | HU-13 | Parcial | Caché recursos; sesión pendiente con limitaciones |
| RNF-10 | Independencia proveedor LLM | NFR | Media | HU-06,HU-07 | Parcial | Abstracción simulado/Gemini; otros adaptadores pendientes |
| RNF-11 | Instalabilidad PWA y offline estático | NFR | Alta | HU-15 | Implementado | Service worker y manifest comprobables |
| RNF-12 | Reconocer procedencia del dato | NFR | Alta | HU-06,HU-09 | Implementado | Texto etiquetado relato/IA/rol simulado |
| RNF-13 | Diseño emocional y control del usuario | NFR | Media | HU-14 | Prototipo | Ritmo, reformulación y tono; encuesta pendiente |

# 6. Análisis de sistemas similares

Comparación funcional basada en descripciones públicas de los proveedores consultadas el 13/10/2026; no se ejecutó benchmark ni se verificaron atributos clínicos. Las características se atribuyen a sus sitios oficiales, no se afirman como evaluadas independientemente.

| Sistema | Enfoque declarado por proveedor | Implicación para TriageVoz |
| --- | --- | --- |
| Ada (ada.com/es/app) | Evaluador de síntomas por IA; preguntas y reporte, orientado a valoración informativa | Tomar como referencia secuencia de preguntas y transparencia; no equiparar precisión clínica |
| Mediktor (mediktor.com/es) | Asistente médico conversacional para entidades sanitarias y profesionales | Distinguir entre conversación empática y validación del triaje |
| Buoy Health (buoyhealth.com/how-it-works) | Conversación sobre síntomas y sugerencias de siguiente paso | Mantener conversación legible, pero no simular diagnóstico o derivación validada |

Fuentes oficiales: https://ada.com/es/app/ ; https://www.mediktor.com/es ; https://www.buoyhealth.com/how-it-works . Diferenciación propuesta: foco en postas rurales, silueta táctil, equivalencia texto/voz y verificación explícita “enviado/recibido”.

# 7. Criterios de usabilidad operacionalizables

Son objetivos de una evaluación futura, no métricas logradas. El prototipo requiere pruebas con pacientes simulados y participantes voluntarios representativos, incluidos usuarios con discapacidad.

| Criterio | Métrica verificable | Meta propuesta |
| --- | --- | --- |
| Efectividad | % personas que completan 5 pasos sin ayuda crítica | ≥ 90% en evaluación con usuarios |
| Eficiencia | Mediana de duración de caso sintético | ≤ 5 min; medir experimentalmente |
| Errores | % campos mal interpretados que se corrigen | 100% corrección posible antes de confirmar |
| Aprendizaje | % usuarios que reconocen siguiente paso | ≥ 90% en prueba guiada |
| Satisfacción | System Usability Scale (SUS) | ≥ 68, por validar |
| Accesibilidad | Alternativa de voz/texto para tareas principales | 100% cobertura de tareas críticas |
| Legibilidad | Escala de texto al 200% sin corte | Verificar en móvil y desktop |
| Seguridad comunicativa | % casos offline marcados “pendiente” | 100%, no declarar recepción falsa |
| Atribución IA | % resultados con advertencia y origen | 100% de pantallas de resultado |
| Tasa de recuperación | Fallos de dictado que pueden corregirse | 100% mediante entrada textual |

# 8. Tres alternativas de diseño y selección

| Alternativa | Concepto y ventajas | Riesgos / decisión |
| --- | --- | --- |
| A · Formulario secuencial | Familiar, controles visibles, recorridos predecibles | Mayor lectura y escritura; no seleccionada |
| B · Voz primero | Interacción natural y poca dependencia de puntería táctil | Ruido, permisos y soporte ASR; requiere alternativa |
| C · Multimodal integrada | Silueta + dictado + texto, confirmación, progreso, retroceso | Más opciones visuales; seleccionada y desarrollada |

Se selecciona C porque satisface con menor exclusión los escenarios de LEC06 y la reordenación SCAMPER de LEC07: sustituir formularios exclusivos, combinar canales, adaptar presentación, reducir carga, reutilizar ficha, eliminar pantallas redundantes y reordenar desde motivo declarado.

Alternativa A, prototipo navegable de fidelidad media.

Alternativa B, prototipo navegable de fidelidad media.

Alternativa C, prototipo navegable de fidelidad media seleccionado.

# 9. Diseño óptimo de fidelidad media y mapa de interacción

El flujo completo enlaza la vista inicial, identificación de zona (confirmación obligatoria), entrevista de cuatro preguntas, revisión, generación de resumen, envío pendiente/enviado/recibido y revisión por rol médico. El archivo `docs/03-flujo-pantallas.md` incluye el diagrama Mermaid completo y la secuencia de actores.

Diagrama 1. Navegación principal y retornos. Imagen generada desde el diseño propuesto.

Figura 1. Inicio de la PWA en formato laptop (captura de Chromium).

Figura 2. Pantalla de verificación de respuestas declaradas.

Figura 3. Resumen en modo simulado, con limitación clínica visible.

Figura 4. Vista de rol médico simulado y código de caso (sin verificación de identidad).

# 10. Arquitectura C4, PWA y diseño emocional

Diagrama 2. Vista de contenedores y comunicación del prototipo local.

PWA: manifest, service worker de caché estática y diseño responsivo. Voz: reconocimiento/síntesis del navegador, no garantizado. LLM: el servidor ofrece dos estrategias (generador determinista y adaptador Gemini si existe API key); no almacena claves en el frontend. Colaboración: los casos ficticios se comparten mediante un código; los permisos médicos reales no están implementados.

Norman — nivel visceral: paleta clara, jerarquía visual y baja densidad. Nivel conductual: confirmaciones, retroceso, equivalencia voz/texto, errores recuperables y estados explícitos. Nivel reflexivo: confianza calibrada mediante aviso “no diagnóstico”, distinción de fuente y posibilidad de acudir al personal humano. La emoción se recoge por autodeclaración y no por inferencia clínica.

# 11. Plan de trabajo y diagrama de Gantt

Cronograma propuesto como planificación académica; no se presenta como constancia de actividades efectivamente realizadas por terceros. La presentación del video y publicación en GitHub quedan a cargo de quien entrega.

Diagrama 3. Gantt de planificación propuesto para la PC2.

Versión editable en `docs/04-gantt.md` con sintaxis Mermaid, periodos y entregables.

# 12. Pruebas reproducibles y evidencias

Comando: `npm test` desde la carpeta del repositorio. Resultado observado en el entorno de preparación: ocho pruebas aprobadas de ocho. Se comprobó API de salud, disponibilidad de PWA/prototipos, ausencia de exposición de server.mjs, rechazo de caso vacío, resumen simulado, creación-consulta-acuse-respuesta y manejo de códigos y mensajes inválidos.

Adicionalmente se ejecutó la interfaz real HTML/CSS/JS en Chromium mediante Playwright. Debido a la restricción del navegador automatizado para navegar a loopback, la prueba visual inyectó los activos del repositorio en el navegador y comunicó sus peticiones `fetch` al servidor local Node mediante un puente de pruebas. Se recorrieron las pantallas, envío/recepción y respuesta; se capturaron diez imágenes en `assets/`. Esto no equivale a una prueba de instalación PWA ni a uso real de Google API o dictado por micrófono.

Figura 5. Caso ficticio con acuse y respuesta recuperada de la API.

Figura 6. Composición de interfaz en viewport móvil (390 px).

# 13. Limitaciones, criterios pendientes y riesgos

RF-17 y RNF-05/06: sin administración de identidades, autenticación profesional, autorización por rol ni cifrado TLS sobre conexiones remotas; no usar en producción.

Quechua simulado: no ofrece traducción clínica ni interfaz integral en ese idioma.

LLM remoto: llamada opcional, no ejecutada con una credencial del estudiante; identificación de modelo Gemma 4 de LEC06 no corroborada como disponible en esta cuenta.

ASR/TTS: dependientes del navegador y permisos; no medidos con participantes ni en condiciones rurales reales.

Conectividad: existe borrador ficticio pendiente, pero no cola idempotente ni cifrado; podrían producirse duplicados ante fallos de red.

Triaje: la prioridad mostrada es “revisión pendiente”, no algoritmo de severidad clínicamente validado; la satisfacción, SUS, accesibilidad WCAG y fiabilidad requieren estudios.

# 14. Conclusiones

Se conectaron los entregables de LEC06 y LEC07 mediante una arquitectura, trazabilidad, historias y una experiencia multimodal con confirmación antes del resumen.

La alternativa C permite entrada equivalente táctil, textual y por voz disponible; admite errores recuperables y una presentación en pantallas de laptop y móvil.

El prototipo demuestra intercambio local de un caso ficticio y permite diferenciar envío de recepción, un aspecto fundamental para no inducir falsas expectativas.

La integración por LLM es reemplazable a nivel de adaptador de servidor; el funcionamiento con claves remotas y las garantías clínicas permanecen fuera de lo verificado.

La utilización sanitaria real exige validación médica, seguridad de datos, autenticación, traducción certificada y evaluación con usuarios; el avance debe interpretarse solo en el ámbito académico.

# Anexo A. Estructura verificable de entrega

README.md (instalación y configuración) · public/ (PWA funcional) · public/prototipos/ (A/B/C) · docs/ (C4, pantallas, Gantt, CSV, guía de sustentación, seguridad) · data/ (casos ficticios) · tests/ (Node test) · assets/ (capturas) · LICENSE (MIT) · mi-aporte-cesar-lopez-arteaga.doc (aporte personal).

La PC2 requiere además un video de sustentación elaborado personalmente y publicación en el repositorio GitHub definitivo del grupo, que no se pueden dar por realizados solo con este paquete.

# ANEXO DE ACTUALIZACIÓN: INTEGRACIÓN DEL GRUPO 10

Este anexo registra cambios posteriores al informe original y no modifica las fuentes LEC06/LEC07.

## Alcance del anexo

Este anexo complementa el informe original 01-informe-PC2.docx y su PDF. No atribuye aportes individuales sin evidencia. Se mantiene el título original TriageVoz Rural, pero se describe el alcance actual después de integrar silueta corporal frontal/posterior, personalización adaptativa, historial médico simulado y bandeja de casos.

### A. Implementación realmente disponible

PWA: interfaz HTML/CSS/JS adaptable, manifiesto y Service Worker.

Interacción multimodal: región anatómica por silueta SVG, texto y dictado opcional.

Perfil adaptativo: preferencias persistentes, ritmo de respuesta y ayudas de corrección.

Entrevista: cuatro preguntas, confirmación y edición.

Resumen: fallback local; Gemini solo cuando el servidor tiene clave y conexión.

Bandeja: registros de casos ficticios que pueden consultarse con un segundo rol en el mismo servidor local; sin videollamada, sesión simultánea o login.

Acuse y respuestas: estado enviado/recibido y respuestas persistidas, consultables por el paciente. Los reintentos idénticos no duplican la última respuesta.

Persistencia: JSON serializado y caso reciente recuperable al recargar el navegador.

### B. Diferencia frente al enunciado y trabajos LEC06/LEC07

La solución preserva los requerimientos iniciales como objetivos de diseño, pero no implica que todos estén implementados plenamente. El multiusuario es una simulación de roles locales. Las funciones de priorización sanitaria, traducción quechua real, privacidad clínica, despliegue interdispositivos y videollamada son trabajo futuro. No se inventan resultados de evaluación de usabilidad ni se confunden con pruebas automatizadas.

### C. Evaluación de integración

Se amplió la suite a 12 pruebas automáticas que incluyen 8 solicitudes concurrentes, duplicados de respuesta, conservación del acuse, bandeja y errores HTTP. La evaluación clínica y las pruebas con usuarios voluntarios siguen pendientes.

### D. Evidencias

Las capturas anteriores siguen archivadas como históricas. Para la presentación final se recomienda grabar o capturar nuevamente la interfaz vigente mediante el procedimiento del archivo 06-pruebas-y-evidencias.md.

Carácter del documento: apéndice de actualización, sin sustituir las fuentes originales de LEC06, LEC07 o el enunciado de la PC2.